REGULAMIN

PLANOWANIA, ZLECANIA WYKONANIA I REALIZACJI FUNDUSZU

REMONTOWEGO W ZASOBACH WŁASNYCH MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ W GDYNI

UCHWALONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ NA PODSTAWIE § 118 UST.3 STATUTU MSM.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundusz remontowy naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej posiadanego lokalu w

wysokości zgodnej z decyzją uprawnionego organu Spółdzielni.

2. Przez środki z funduszu remontowego należy rozumieć:

2.1) wpłaty wnoszone przez mieszkańców w ramach opłat czynszowych

2.2) środki finansowe pochodzące z innych źródeł przekazane na fundusz remontowy

uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

3. Fundusz remontowy przeznaczony jest na realizację potrzeb konserwacyjno-remontowych

budynków mieszkaniowych, urządzeń instalacyjnych oraz infrastruktury terenów

należących do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

4. Fundusz remontowy przewidziany na dany rok gospodarczy stanowi różnicę pomiędzy

wysokością naliczoną zgodnie z punktem 2 a kwotą wykorzystaną na realizację zadań w

roku poprzedzającym rok gospodarczy.

II. PRZYGOTOWYWANIE PLANU REMONTÓW NA DANY ROK GOSPODARCZY

§ 2

1. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do corocznego przeglądu budynków, oraz

infrastruktury terenu w celu dokonania oceny technicznej stanowiącej podstawę do ujęcia

w projekcie planu remontów na rok następny, niezależnie od przeglądów gwarancyjnych i

przeglądów ustawowych, oraz przed upływem rękojmi. W przeglądach, o których mowa,

może uczestniczyć Komisja Techniczna Rady Nadzorczej. Z przeglądu sporządza się

dokument podpisany przez osoby w nim uczestniczące.

2. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do sporządzania harmonogramów prac

remontowych, niewymagających pilnej realizacji a wynikających z potrzeb estetyzacji

oraz/lub utrzymania stanu technicznego budynków i infrastruktury na bezpiecznym

poziomie nie powodującym ich materialnej degradacji.

Dotyczy to takich prac jak:

2.1) malowanie klatek schodowych i wymiany okien na klatkach schodowych

2.2) konserwacja dachów

2.3) wymiana wodomierzy indywidualnych.

Harmonogramy te powinny być zatwierdzone przez Radą Nadzorczą oraz znajdować

odzwierciedlenie w planach remontów na kolejne lata w ramach posiadanych środków

finansowych.

3. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do opracowania do dnia 30 listopada każdego roku

danych do projektu planu wykorzystania funduszu remontowego na rok następny

zawierającego:

3.1) wykaz adresów lub inne określenie potrzeb remontowych,

3.2) zakres prac do wykonania,

3.3) wartość kosztorysową lub szacunkową,

3.4) opinie rekomendującą Zarządu lub uzasadnienie umieszczenia w projekcie planu

kierując się kryteriami wyszczególnionymi w ust.4 pkt 1-6.

4. Podstawowymi kryteriami nakazującymi umieszczenie w projekcie planu remontów, o

którym mowa wyżej są:

4.1) zagrożenie katastrofą budowlaną,

4.2) zagrożenie dla zdrowia lub życie bądź mienia mieszkańców,

4.3) nakaz uprawnionych organów władzy np. nadzoru budowlanego,

4.4) niszczenie budynku lub lokalu przez istniejące uszkodzenie lub wadę, z wyjątkiem

przypadków, których naprawa lub wymiana należy do obowiązków mieszkańca

4.5) obowiązek wynikający z harmonogramów, o których mowa w ust.2,

4.6) inne prace remontowe niż wymienione w ust.4

5. W sytuacjach określonych w ust.4 pkt 1-3 podstawą ujęcia w projekcie planu lub zlecenia

wykonania w trybie natychmiastowym wiążącą jest opinia osoby posiadającej

uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.

6. Dane, o których mowa w ust.3 Zarząd Spółdzielni przekazuje Radzie Nadzorczej.

7. Wykaz, o którym mowa w ust.3 powinien zawierać dane:

7.1) nie uwzględnionych robót remontowo-konserwacyjnych zgłoszonych do ujęcia w

planie remontów z lat ubiegłych i nie uwzględnione w planie roku bieżącego.

7.2) dotyczące pism i interwencji lokatorów, jakie wpłynęły w danym roku do

Zarządu Spółdzielni do dnia 30 września.

7.3) wyników przeglądu budynków i infrastruktury terenu dokonane przez inspektora

nadzoru budowlanego i zakwalifikowane, jako konieczne do wykonania, ze

względu na określone kryterium bezpieczeństwa i konieczności technicznej.

7.4) wniosków Zarządu zmierzających do ujęcia danego rodzaju robót w projekcie

planu wynikające z polityki gospodarczej Spółdzielni i posiadające uzasadnienie

ujęcia w projekcie planu.

7.5) pisemne opinie techniczne inspektora nadzoru budowlanego dotyczące robót

poruszonych w pismach lokatorów, wnioskach Zarządu i wynikające z

przeglądów opartych na ocenie technicznej stwierdzonych podczas wizji lokalnej.

7.6) wszelkie inne dokumenty potwierdzające konieczność ujęcia w planie remontów

na dany rok.

8. Dane przedstawione w formie wykazów powinny uwzględniać wszystkie potrzeby remontowe pochodzące w wyniku działań lub ze źródeł określonych w ust.7.

9. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 w terminie do 31 grudnia otrzymuje Komisja Techniczna Rady Nadzorczej, która ma za zadanie zaopiniować przedstawiony powyżej plan .

10. Komisja Techniczna Rady Nadzorczej przekazuje przewodniczącemu Rady Nadzorczej w terminie do 15 stycznia zaopiniowany projekt planu remontów na rok bieżący.

11. Rada Nadzorcza uchwala plan remontów najpóźniej do 15 lutego roku realizacji planu.

12. Uchwalony plan remontów na dany rok może przewidywać środki finansowe rezerwowe na wykonanie robót awaryjnych nie ujętych w planie remontów.

III.REALIZACJA PLANU REMONTÓW

§ 3

1. Uchwalony przez Radę Nadzorczą plan remontów na dany rok gospodarczy Zarząd

obowiązany jest realizować zgodnie z uchwałą Rady.
W ciągu roku, którego plan dotyczy, Rada Nadzorcza na uzasadniony wniosek zarządu lub komisji RN bądź członka Rady może dokonywać korekty planu w zakresie funduszu remontowego, że szczególnym uwzględnieniem priorytetów określonych w § 2 ust.4 pkt 1-3.
W razie jakichkolwiek zmian w Planie Remontów w trakcie jego realizacji, zobowiązuje się Zarząd MSM do niezwłocznej korekty i przedstawienia Radzie Nadzorczej do akceptacji.
Skorygowany Plan Remontów ma być przedstawiony przez Zarząd na formularzu „Plan remontów budynków wielorodzinnych w zasobach MSM” przyjętym przez Radę Nadzorczą zgodnie z załącznikiem do w/w Regulaminu.

2. Realizacja planu remontów odbywa się po uprzednim wyłonieniu w drodze konkursu ofert

wykonawców zewnętrznych  z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w rozdziale V § 5  bądź siłami własnymi.

3. W przypadku realizacji siłami własnymi środki finansowe przewidziane do wykorzystania w

celu wykonania danych robót powinny pomniejszać środki finansowe ujęte w planie remontów na dany rok w wysokości przewidzianej na ich wykonanie.

4. W przypadku realizacji funduszu remontowego wyłanianie wykonawcy powinno

odbywać się w drodze zapytania ofertowego na podstawie opracowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ) zawierającej wszystkie wymogi stawiane wykonawcom oraz dokładny opis zamawianych robót lub usług.

IV.  KONKURS OFERT

§ 4

1. Zapytanie ofertowe polega na wysłaniu do minimum 3 firm wykonawczych propozycji

wykonania robót zgodnie z założeniami ustalonymi przez Zarząd MSM.

2. Termin złożenia zapytania ofertowego do wykonawców ustala się do 31 marca roku realizacji robót.

3. Zapytanie ofertowe powinno zawierać informację o zakresie przewidzianych robót, terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, terminie przyjmowania ofert, dacie otwarcia ofert oraz innych niezbędnych danych umożliwiających wykonawcy złożenie oferty. Informacje o konkursie ofert Zarząd umieszcza w mediach podając dane określone w zapytaniach ofertowych, o których mowa wyżej.

4. Oferty w zaklejonych kopertach oznakowanych zgodnie z zapisem w przesłanym SIWZ

powinny być przyjmowane przez sekretariat i po ich zaewidencjonowaniu w dzienniku korespondencyjnym, przekazane bez zbędnej zwłoki Głównej Księgowej do przechowania w miejscu niedostępnym dla innych osób. Główna Księgowa przed przyjęciem ofert do przechowania sprawdza oryginalność zamknięcia kopert i przechowuje je do czasu komisyjnego otwarcia ofert przez Komisje Przetargową

5. Komisyjne otwarcie ofert następuje przez minimum pięcioosobową Komisję powołaną w

składzie minimum trzech osób przez Zarząd oraz minimum dwóch członków komisji

powołanych przez Radę Nadzorczą. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę – jedna z tych osób powinna być przedstawicielem Zarządu , druga zaś przedstawicielem Rady Nadzorczej.

6. Komisja Przetargowa  dokonuje otwarcia ofert sporządzając protokół, w którym:

wyszczególnia dane zawarte w wszystkich ofertach, dokonuje obliczenia punktacji

poszczególnych oferentów zgodnie z kryteriami wymienionymi w ust.7 oraz dokonuje

wstępnej oceny każdego oferenta w kontekście potrzeb MSM. Członkom Komisji przysługuje

prawo złożenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.

7. Wyboru wykonawcy dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

7.1 kryterium ceny max 45 punktów

7.2 kryterium jakości wykonania plus referencje zewnętrzne max 10 punktów

7.3 kryterium długości udzielonej gwarancji max 20 punktów

7.4 kryterium referencji z tytułu wykonywania prac na rzecz MSM max 25 punktów

Referencji MSM udziela Zarząd w formie uchwały na podstawie opinii inspektora nadzoru

budowlanego nadzorującego wykonywane prace.

8. Rada Nadzorcza rozpatruje protokół Komisji Przetargowej dokonując oceny przydatności

oferentów na wykonawców i po wysłuchaniu opinii Zarządu złożonej pisemnie lub do

protokołu poprzez głosowanie dokonuje weryfikacji poszczególnych wykonawców

kwalifikując ich w kolejności przyznanej punktacji.

9. Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały ostateczną decyzje o wyborze wykonawcy lub wykonawców spośród wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty pisemne zgodnie z

procedurą objętą niniejszym regulaminem.

10. Rozmowy w sprawie zawarcia umowy z poszczególnymi wykonawcami przeprowadza Zarząd Spółdzielni.

11. Zarząd Spółdzielni na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zawiera niezbędne umowy o

wykonanie robót lub usług w terminie jednego miesiąca od daty wyboru wykonawcy przez

Radę Nadzorczą.

12. Zarząd obok innych danych może zawrzeć w umowie informacje o prowadzeniu dziennika budowy i wyznacza inspektora nadzoru budowlanego, jako osobę reprezentującą inwestora (MSM).

13. Umowa między innymi powinna zawierać stwierdzenie, że zaplata faktury nastąpi po

całkowitym wykonaniu zlecenia i usunięciu ewentualnych usterek z zastrzeżeniem § 6 pkt 8.

14. Każdą umowę przed jej zawarciem opiniuje potwierdzając to podpisem radca prawny.

15. Niezwłocznie, po wyłonieniu wykonawcy w drodze konkursu ofert w danym roku, Zarząd dokonuje korekty w Planie Remontów, rozszerzając lub ograniczając zakres prac, zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi i wynegocjowanymi cenami, oraz przedstawienia RN do akceptacji.

V. REALIZACJA FUNDUSZU REMONTOWEGO  BEZ KONKURSU OFERT

§ 5

1. Prace nie ujęte w planie remontów na dany rok a wymagające wykonania z uwagi na

zagrażanie bezpieczeństwa lub zdrowia i życia mieszkańców albo grożące katastrofą

budowlaną lub z innych przyczyn zostały zakwalifikowane do natychmiastowego

wykonania – MSM wykonuje natychmiast na podstawie uchwały Zarządu podjętej w

oparciu o protokół konieczności.

2. Protokół powinien zawierać między innymi uzasadnienie nie ujęcia w planie remontów na

dany rok oraz uzasadnienie konieczność natychmiastowego wykonania.

3. Zarząd po podjęciu decyzji zawiadamia pisemnie Radę Nadzorczą dołączając do wniosku

o wykonanie uchwałę Zarządu, protokół konieczności oraz wniosek korekty planu

remontów na dany rok a także wskazanie źródła finansowania.

4. Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy propozycje Zarządu w sprawie

konieczności wykonania prac w trybie bez konkursu ofert, o którym mowa w §5.

5. Brak decyzji Rady Nadzorczej przed rozpoczęciem wykonania nie wstrzymuje realizacji

danego zadania podjętego w trybie bez  konkursu ofert.

6. Dokumenty dotyczące wyboru wykonawcy bez  konkursu ofert powinny być dołączone do umowy o wykonanie robót i przechowywane z dokumentacją wykonawczą.

7. Zarząd MSM może realizować plan remontów bez konkursu ofert w przypadku

spełnienia wszystkich poniższych warunków:

- wykonawca robót sprawdził się jako solidna firma w pracach remontowych dla MSM w ubiegłych latach i został wybrany w drodze konkursu w roku poprzednim,

- cena za wykonanie robót nie będzie wyższa niż w roku poprzednim,

- jakość wykonania oraz okres udzielonej gwarancji będzie taka jak w roku poprzednim,

- Zarząd MSM uzyska zgodę Rady Nadzorczej w formie uchwały.

VI.REALIZACJA FUNDUSZU REMONTOWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

WYŁONIONEGO W  KONKURSIE OFERT I  BEZ KONKURSU OFERT

§ 6

1. Wprowadzenia wykonawcy na miejsce realizacji remontu (obiektu) dokonuje osoba

upoważniona ujęta w umowie czyniąc niezbędne uzgodnienia, co do realizacji

zadania.

2. Jeżeli zakres wykonywanych robót wymaga prowadzenia dziennika budowy to ma

być to zawarte w umowie.

3. Wszelkie uzgodnienia w trakcie wykonywania prac remontowych pomiędzy

wykonawcą a MSM odbywają się w oparciu o wpisy w dzienniku budowy

prowadzonym i przechowywanym przez inspektora nadzoru budowlanego z

zastrzeżeniem § 6 ust.2.

4. Po zakończeniu zadania na pisemny wniosek Wykonawcy odbioru zadania dokonuje

Komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni. O odbiorze musi być zawiadamiana

Komisja Techniczna Rady Nadzorczej, która może uczestniczyć w odbiorach.

5. Po dokonaniu odbioru inspektor nadzoru budowlanego sporządza protokół, który

zawiera obok innych informacji stwierdzenie „Roboty zostały wykonane bez

zastrzeżeń”, jeżeli roboty zostały wykonane z zastrzeżeniami należy wykaz usterek

umieścić w protokole odbioru z zaznaczeniem terminu ich usunięcia.

6. Protokół odbioru robót Zarząd pozostawia w aktach.

7. Jeżeli roboty zostały wykonane z zastrzeżeniem Zarząd monituje pisemnie

wykonawcę w celu ich usunięcia.

8. Nie usunięcie stwierdzonych usterek lub niedoróbek w określonym terminie powoduje

zlecenie wykonania prac innemu wykonawcy na koszt zobowiązanego do ich

usunięcia.

9. Decyzje o zleceniu prac innemu wykonawcy w przypadku określonym w ust.8

podejmuje Zarząd.

10. Jeżeli wykonawca nie wykonał w terminie prac objętych umową Zarząd ma

obowiązek pisemnego zgłoszenia informacji Radzie Nadzorczej w ciągu 30 dni po

upływie umownego terminu wykonania prac.

11. O terminie odbioru malowania klatek schodowych Zarząd zawiadomi mieszkańców

malowanej klatki poprzez wywieszenie informacji w widocznym miejscu na klatce

schodowej.

VII.ROZLICZANIE FAKTUR VAT ZA WYKONANE ROBOTY

§ 7

1. Fakturę za roboty objęte umową rozlicza, pod względem merytorycznym, inspektor

nadzoru budowlanego, który opisując fakturę potwierdza jej zgodność z zawartą

umową.

2. Jeśli wykonywane roboty zgodnie z umową miały być rozliczane kosztorysem

powykonawczym to inspektor nadzoru budowlanego sprawdza wykonany i załączony

przez wykonawcę do faktury kosztorys powykonawczy dokonując ewentualnych

poprawek potwierdzonych podpisem.

3. Po dokonaniu odpowiednich korekt inspektor nadzoru budowlanego przekazuje

fakturę VAT do komórki księgowości celem sprawdzenia pod względem formalnym i

rachunkowym.

4. W celach kontrolnych fakturę VAT podpisuje pod względem merytorycznym

Wiceprezes Zarządu, dokonując kontroli zgodności faktury z umową.

5. Fakturę sprawdzoną merytorycznie podpisuje pod względem formalnym i

rachunkowym Gł. Księgowy a zatwierdza do wypłaty Prezes Zarządu Spółdzielni.

6. Zapłata faktury następuje po całkowitym zakończeniu prac oraz usunięciu

ewentualnych usterek, chyba, że umowa stanowi inaczej.

7. Koszty prac remontowych wykonanych w danym budynku lub na bezpośrednich

dojściach do tego budynku należy zaliczyć na konto nieruchomości, na której dany

budynek stoi. Koszty remontów chodników, ciągów pieszych, placów zabaw oraz

infrastruktury na terenach wspólnych MSM należy rozpisać/podzielić na wszystkie te

nieruchomości, których dany remont dotyczy.

VIII.POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 8

1. Przed upływem gwarancji lub rękojmi Komisja powołana przez Zarząd dokonuje

przeglądu wykonanych robót sporządzając protokół.

2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Zarząd wzywa wykonawcę do ich

usunięcia na jego koszt określając termin wykonania.

3. Nie usunięcie usterek w wyznaczonym terminie powoduje przekazanie sprawy na

drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania.

4. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.

- Niniejszy Regulamin uchwalony został Uchwałą nr 4/2013 Rady Nadzorczej z dnia    5 lutego 2013r.

Z w/w dniem traci ważność  „Regulamin  realizacji funduszu remontowego w zasobach  własnych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni” uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej   13/2009 z dnia 20 kwietnia 2009r.

- Zmiany do niniejszego Regulaminu uchwalone zostały Uchwałą nr 30/2014 Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2014r

- Zmiany do niniejszego Regulaminu uchwalone zostały Uchwałą nr 35/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada  2016r

- Zmiana do niniejszego Regulaminu uchwalona została Uchwałą nr 1/2021 Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2021r

Sekretarz Rady Nadzorczej               Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Małgorzata Szczepańska                   Andrzej Misiewicz